**Estructura de desglose**

**del trabajo (EDT)**

***Ingeniería y Salud***

***Fecha: 27/02/2018***

**Tabla de contenido**

Información del proyecto 3

Aprobaciones 3

Vista jerárquica 4

Vista de Árbol 6

# Información del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización |  |
| Proyecto | Ingeniería y Salud |
| Fecha de preparación | 27/02/2018 |
| Cliente | NIH |
| Patrocinador principal | Politécnico Grancolombiano |
| Gerente de proyecto |  |

# Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Vista jerárquica

|  |
| --- |
| 1. Proyecto de transformación empresarial para el NIH    1. Documento de análisis       1. Especificación funcional       2. Requerimientos funcionales       3. Requerimientos no funcionales    2. Documento de diseño       1. Especificación de diseño funcional       2. Especificación de diseño técnico (opcional)       3. Diseño de casos de prueba       4. Planificación del proyecto    3. Software desarrollado e instalado       1. Preparación de ambiente de desarrollo       2. Módulo 1: Aplicación          1. Base de datos          2. Lógica de negocio (Middleware)          3. Mockups       3. Módulo 2: Portal Web          1. Base de datos          2. Lógica de negocio (Middleware)          3. Mockups       4. Módulo 3: Repositorio de Imágenes          1. Base de datos          2. Lógica de negocio (Middleware)          3. Mockups    4. Reportes de prueba       1. Ambiente de pruebas          1. Preparación del ambiente de pruebas          2. Módulos instalados en el ambiente de pruebas       2. Reportes de pruebas de aceptación de usuario          1. Aceptación del módulo 1          2. Aceptación del módulo 2          3. Aceptación del módulo 3    5. Documento de entrega a operaciones       1. Reporte de puesta en producción       2. Pruebas posproducción       3. Garantía |

# Vista de Árbol

|  |
| --- |
|  |