**Estructura de desglose**

**del trabajo (EDT)**

***Ingeniería y Salud***

***Fecha: 27/02/2018***

**Tabla de contenido**

Información del proyecto 3

Aprobaciones 3

Vista jerárquica 4

Vista de Árbol 6

# Información del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización |  |
| Proyecto | Ingeniería y Salud |
| Fecha de preparación | 27/02/2018 |
| Cliente | NIH |
| Patrocinador principal | Politécnico Grancolombiano |
| Gerente de proyecto |  |

# Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| Mauricio Moreno | 5/03/2018 | Mauricio Moreno |
| Camilo Castro | 5/03/201 | Camilo Castro |
| Sebastián Rodríguez | 5/03/201 | Sebastián Rodríguez |
| Ricardo Zambrano | 5/03/201 | Ricardo Zambrano |

# Vista jerárquica

|  |
| --- |
| 1. Proyecto de transformación empresarial para el NIH    1. Documento de análisis       1. Especificación funcional       2. Requerimientos funcionales (Historias de usuario)       3. Requerimientos no funcionales.       4. Revisión de análisis y metodología de desarrollo.    2. Documento de diseño de arquitectura portal web y app web       1. Especificación de diseño funcional       2. Especificación de diseño técnico (Tecnologías a utilizar)       3. Diseño de mockup portal web       4. Diseño de diseño portal web       5. Diseño BD   1.2.5.1 Modelo entidad relación  1.2.5.2 Diseño final BD  1.2.5.3 Diseño scripts  1.2.5.4 Diseño seguridad  1.2.5.5 Conclusiones   * 1. Software desarrollado e instalado      1. Preparación de ambiente de desarrollo      2. Módulo 1: Aplicación web         1. Base de datos         2. Lógica de negocio (Middleware)         3. Mockups      3. Módulo 2: Portal Web         1. Base de datos         2. Lógica de negocio (Middleware)         3. Mockups      4. Módulo 3: Repositorio de Imágenes         1. Base de datos         2. Lógica de negocio (Middleware)         3. Mockups   2. Reportes de prueba      1. Ambiente de pruebas         1. Preparación del ambiente de pruebas         2. Módulos instalados en el ambiente de pruebas      2. Reportes de pruebas de aceptación de usuario         1. Aceptación del módulo 1         2. Aceptación del módulo 2         3. Aceptación del módulo 3   3. Documento de entrega a operaciones      1. Reporte de puesta en producción      2. Pruebas posproducción      3. Garantía |

# Vista de Árbol

|  |
| --- |
|  |