**ACTA DE REUNIONES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto** | **Ingeniería y salud** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo Primario** |  | **Comité** |  |  | **Reunión de Trabajo** | **x** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de Acta** | 1 | **fecha** | **año** | **mes** | **día** |  | **Hora inicial** |  | **Hora Final** |
| 23 | 02 | 2018 |  | 8:50 p.m |  | 12:00 p.m. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Justificación Inasistencia** | Incapacidad | Vacaciones Licencia | Encargo Comisión | Trabajo | No Justificada |
| **Cód. Inasistencia** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre Convocados** | **¿Asistió?** | |
| SI | NO |
| **Cód. Inasistencia** |
|  | Juan Sebastián Rodríguez | X |  |
|  | Ricardo Zambrano | X |  |
|  | Mauricio Moreno | X |  |
|  | Camilo Castro | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Temas Tratados en la Reunión** | | | |
| **Código** | **Tema** | **Código** | **Tema** |
| 1 | Definición de roles | 2 | Plan de dirección del proyecto |
| 3 | Asignación de tareas | 4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Código  Tema | **Desarrollo de los Temas Tratados** |
| **1** | **Se realiza la definición de roles a los integrantes del proyecto:**  **Documentación:** Camilo Castro  **Repositorio:** Mauricio Moreno  **Gerente:** Sebastián Rodríguez  **Analista de requerimientos:** Ricardo Zambrano |
| **2** | **Ya se encuentra aprobados los documentos de requerimiento de notificación por parte de Magis:**   * Consultar Programación De Colaborador En El Sistema Hércules Reqan-026 Rqf-Red-Inp-0099 * Notificar Programación De Contingencia Reqan-026 Rqf-Red-Inp-0100 |
| **3** | Se informa a todos los asistentes que ya se comprometió fecha de salida a producción con el negocio, para tener este reléase el próximo 13 de octubre. |
| **4** | Compromisos  Miércoles 21 de septiembre: Camilo envía el documento del requerimiento Notificar Programación De Contingencia Reqan-026 Rqf-Red-Inp-0100.  Jueves 21 de septiembre: Se realiza la validación de los casos de prueba INP con Magis y ejecutar los casos de prueba en desarrollo.   * Cambiar el horario de nocturno a las 9 pm según nueva legislación * Generar dos archivos, uno para temporales y uno para normales * Incluir el cargo de Pedagogo Actividad Física 1     Jueves 21 de septiembre: Karen ejecuta en UAT los casos de prueba de los siguientes requerimientos:   * Parametrizar Reglas De Cálculo Para Conceptos De Pre-Nómina Reqan\_028/Rqf\_Red\_Inp\_0072 * Archivo Plano De Pre-Nòmina Reqan\_028/Rqf\_Red\_Inp\_073.1 * control de cambios liberar reservas de colaboradores reqan\_026 - rqf\_red\_inp\_0008   Jueves 21 de septiembre: Se verifica los casos de prueba entre INP y Magis de los siguientes requerimientos:   * Consultar Programación De Colaborador En El Sistema Hércules Reqan-026 Rqf-Red-Inp-0099 * Notificar Programación De Contingencia Reqan-026 Rqf-Red-Inp-0100. Se verificara correo para que aplique para ambas maneras (pasado y futuro)   Jueves 21 de septiembre: Erica y Karen verifican para dar la aprobación de los requerimientos:   * Consultar Programación De Colaborador En El Sistema Hércules Reqan-026 Rqf-Red-Inp-0099 * Notificar Programación De Contingencia Reqan-026 Rqf-Red-Inp-0100. Se verificara correo para que aplique para ambas maneras (pasado y futuro)   Jueves 21 de septiembre: INP deja disponible en el ambiente UAT para ejecución de casos de prueba, los requerimientos:   * Cambiar el horario de nocturno a las 9 pm según nueva legislación * Generar dos archivos, uno para temporales y uno para normales * Incluir el cargo de Pedagogo Actividad Física 1 * Consultar Programación De Colaborador En El Sistema Hércules Reqan-026 Rqf-Red-Inp-0099 * Notificar Programación De Contingencia Reqan-026 Rqf-Red-Inp-0100. Se verificara correo para que aplique para ambas maneras (pasado y futuro)   Viernes 21 de septiembre: Karen Ejecuta en UAT los casos de prueba de los requerimientos mencionados en el punto anterior.  **Release 3**  Esperanza Casas, menciona que existen requerimientos aprobados por el negocio que tienen hallazgos y que que no tenían revisión de Magis. Esperanza envía informe y se realizara la validación de este por parte de Fabian y Erica. |